# 13_ 👥 プロジェクト『GWB』各担当者のアサイン（役割分担）テンプレート（改訂第4版対応版）

本プロジェクトを「技術・ビジネス・リーガル」の三位一体で迅速に推進するための、初期コアチームの体制図およびRACI（責任明確化）テンプレートです。

#### 🏢 プロジェクト体制・役割一覧

| 役割（ロール） | 担当部門（推奨アサイン） | 主なミッション / 責任範囲 |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor （統括責任者） | 金融ソリューション部門長 （VP / Director クラス） | ・予算（CapEx/OpEx）の最終決定と執行責任 ・経営幹部（CEO/CFO）への進捗報告と社内政治の調整 |
| Project Manager （PM） | ビジネス開発部（BizDev） シニアマネージャー | ・全体の進捗管理、マイルストーンの達成責任 ・各部門（開発・法務・営業）のハブ、課題の早期発見 |
| Legal & Compliance Lead （法務・コンプライアンス） | 日米法務部 / コンプライアンス班 | ・日米の独占禁止法、金融商品取引法、日本型全口座区分（新NISA/特定/一般/こどもNISA）・贈与税・ミニマムタックス・損益通算・為替差益課税（最高裁判決）リスクの監査 ・営業向けNGワードの更新、誓約書の管理 |
| Government Relations Lead （行政・ロビー担当） | 政府・公共政策部（GRチーム） | ・金融庁（FSA）、文科省、経産省とのパイプ構築 ・「フィンテック実証実験ハブ」への申請と折衝 |
| Technical Architect Lead （技術総括） | クラウドアーキテクチャ部門 プリンシパルエンジニア | ・Amazon Bedrock / Amazon Redshiftを活用した「データの重力」基盤の設計 ・出力層の物理ロック（検閲フィルター）、全口座区分自動制御、ミニマムタックス診断、損益通算/3年繰越控除最適化エンジン、為替差益自動計算エンジンおよび**Amazon A2I（2レイヤー・ホールド）**の実装責任 |
| Sales & Partner Lead （アライアンス営業） | 金融機関担当営業チーム | ・ターゲット金融機関（メガバンク/ネット証券）へのアプローチ ・無料提供からAWSリプレースへの商談推進 |

#### 📝 週次・月次進捗報告（ステータスレポート）フォーマット

経営陣（Sponsor/CFO）や関係各所に、プロジェクトの健康状態と「インフラ奪取」の進捗をストレートに伝えるためのダッシュボード型レポートフォーマットです。

##### 📊 プロジェクト『GWB』進捗報告（ステータスレポート）

【報告日】 2026年 ＿＿ 月 ＿＿ 日（週次 / 月次）

【作成者】 プロジェクトマネージャー ＿＿＿＿ ＿＿＿＿

【総合ステータス】 🟢 GREEN（順調） / 🟡 AMBER（課題あり） / 🔴 RED（危機的状況）

##### 1. エグゼクティブ・サマリー（今週/今月の最重要トピック）

- ※経営陣が一目で状況を把握できるよう、3行以内で箇条書きします。

- （例）日本版フロントUIのモックが予定通り完成。金融庁OBを介した事前打診のルートを確保。

- （例）米国法務からの規約フィードバック（全口座区分対応・ミニマムタックス・為替差益課税・最高裁判決対応ロジック含む）を反映し、リーガルリスクは完全にGREENに移行。

##### 2. KPI達成状況（マイルストーン追跡）

| ターゲット目標 | 今期目標値 | 現在の実績 | 進捗率 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融庁ロビー | 実証実験ハブ申請 | 事前相談枠の確保 | 50% | 🟢 順調 |
| ターゲット金融機関開拓 | アプローチ開始3社 | 2社との非公式面談完了 | 66% | 🟢 順調 |
| GWBフロント開発 | UIモック完成 | 完了（全口座区分制御・損益通算・為替計算・110万円ロック含むデモ可能状態） | 100% | 🟢 完了 |
| 将来のAWSパイプライン | 見込みLTV 20億円分 | パイプライン創出 12億円 | 60% | 🟡 要注視 |

##### 3. 主要部門別の進捗状況

- 🏛️ 行政・ロビー（GR）：

  - 金融庁フィンテックハブ担当へのアプローチを開始。中立プロバイダとしての見せ方および全口座区分・税務物理ロックの仕組みが非常に好印象。次回、A4レジュメを提出予定。

- ⚖️ 法務・コンプライアンス：

  - 営業チーム向けの「NGワードガイドライン」を配布完了。独禁法リスクおよび全口座区分・ミニマムタックス・最高裁判決を受けた為替差益表記に関する社内研修を来週実施。

- 💻 技術・開発：

  - Amazon Bedrockの出力検閲フィルター、全口座区分（新NISA/特定/一般/こどもNISA）自動制御、ミニマムタックス対策、損益通算/3年繰越控除、および為替差益自動計算（20万円事前アラート）のプロトタイプが完成。特定銘柄を推奨しないガードレールおよび税務ロックが正常に機能することを確認。

##### 4. 課題（Risks / Issues）と対策

- ※現在発生しているボトルネックと、その解決策・期限を明記します。

- 【課題】： 国内リプレース本命のAネット証券が、競合（GCP等）との長期割引契約を残り2年残していることが判明。

- 【対策】： GWBの「データの重力（Egress料金）」および「全口座区分管理・ミニマムタックス/損益通算・為替計算/雑所得自動トラッキングによる運用負荷削減」を突く営業は維持しつつ、移行時の違約金相殺や初期コストを補填する特別なAWS移行インセンティブ（MAP：Migration Acceleration Program等）の適用をCFOに別途申請する（期限：次月15日まで）。

##### 5. ネクストステップ（次週/次月の主要タスク）

- 金融庁担当参事官との公式面談の実施

- パートナー候補（大手証券）へのGWBフロントモック（全口座区分制御・損益通算/為替自動トラッキングデモ含む）の実施

- 米国Phase 1の実証実験データ（初期ログ）の日本側アーキテクチャへの同期テスト