# 13_👥 プロジェクト『GWB』各担当者のアサイン（役割分担）テンプレート（改訂版・仕様書v7.1準拠）

本プロジェクトを「技術・ビジネス・リーガル」の三位一体で迅速に推進するための、初期コアチームの体制図およびRACI（責任明確化）テンプレートです。

### 🏢 プロジェクト体制・役割一覧

| 役割（ロール） | 担当部門（推奨アサイン） | 主なミッション / 責任範囲 |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor （統括責任者） | 金融ソリューション部門長 （VP / Director クラス） | ・予算（CapEx/OpEx）の最終決定と執行責任 ・経営幹部（CEO/CFO）への進捗報告と社内政治の調整 |
| Project Manager （PM） | ビジネス開発部（BizDev） シニアマネージャー | ・全体の進捗管理、マイルストーンの達成責任 ・各部門（開発・法務・営業）のハブ、課題の早期発見 |
| Legal & Compliance Lead （法務・コンプライアンス） | 日米法務部 / コンプライアンス班 | ・金融商品取引法、独占禁止法、最高裁判決等に準拠した税務（マルチ境界値・口座属性・贈与判定）および米国株ウォッシュセール（30日ルール）・日米税制差分リスクの監査 ・営業向けNGワードの更新、誓約書の管理 |
| Government Relations Lead （行政・ロビー担当） | 政府・公共政策部（GRチーム） | ・金融庁（FSA）、文科省、経産省とのパイプ構築 ・「フィンテック実証実験ハブ」への申請と折衝 |
| Technical Architect Lead （技術総括） | クラウドアーキテクチャ部門 プリンシパルエンジニア | ・Vertex AI/BigQueryを活用した「データの重力」基盤の設計 ・出力層の物理ロック（検閲フィルター）、口座属性自動識別・損益通算エンジン、米国株ウォッシュセール判定・日米税制差分補正エンジンおよび**為替差益自動計算エンジン（ミリ秒処理）**の実装責任 ・確定申告サポートデータ（CSV/PDF/XML）連携・検証責任 |
| Sales & Partner Lead （アライアンス営業） | 金融機関担当営業チーム | ・ターゲット金融機関（メガバンク/ネット証券）へのアプローチ ・無料提供からGCPリプレースへの商談推進 |

### 📝 週次・月次進捗報告（ステータスレポート）フォーマット

経営陣（Sponsor/CFO）や関係各所に、プロジェクトの健康状態と「インフラ奪取」の進捗をストレートに伝えるためのダッシュボード型レポートフォーマットです。

### 📊 プロジェクト『GWB』進捗報告（ステータスレポート）

### 【報告日】 2026年 ＿＿ 月 ＿＿ 日（週次 / 月次）

### 【作成者】 プロジェクトマネージャー ＿＿＿＿ ＿＿＿＿

### 【総合ステータス】 🟢 GREEN（順調） / 🟡 AMBER（課題あり） / 🔴 RED（危機的状況）

#### 1. エグゼクティブ・サマリー（今週/今月の最重要トピック）

- ※経営陣が一目で状況を把握できるよう、3行以内で箇条書きします。

- （例）日本版フロントUIおよび口座属性別損益通算・ウォッシュセール判定・為替差益自動計算モック（ミリ秒処理）が予定通り完成。金融庁OBを介した事前打診ルートを確保。

- （例）最高裁判決等の最新判例に準拠したスマート電子都度贈与（タイムスタンプ機能）および米株複雑税制補正の法務監査を完了し、リーガルリスクは完全にGREENに移行。

#### 2. KPI達成状況（マイルストーン追跡）

| ターゲット目標 | 今期目標値 | 現在の実績 | 進捗率 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融庁ロビー | 実証実験ハブ申請 | 事前相談枠の確保 | 50% | 🟢 順調 |
| ターゲット金融機関開拓 | アプローチ開始3社 | 2社との非公式面談完了 | 66% | 🟢 順調 |
| GWBフロント・計算エンジン開発 | UIモック＆損益通算・米株税制・ミリ秒エンジン完成 | 完了（デモ可能状態） | 100% | 🟢 完了 |
| 将来のGCPパイプライン | 見込みLTV 20億円分 | パイプライン創出 12億円 | 60% | 🟡 要注視 |

#### 3. 主要部門別の進捗状況

- 🏛️ 行政・ロビー（GR）:

  - 金融庁フィンテックハブ担当へのアプローチを開始。中立プロバイダとしての見せ方が非常に好印象。次回、A4レジュメを提出予定。

- ⚖️ 法務・コンプライアンス:

  - マルチ税務境界値（110万/60万/20万）、最高裁判決対応タイムスタンプ、および米株ウォッシュセール（30日ルール）運用ガイドラインを配布完了。

- 💻 技術・開発:

  - Vertex AIの出力検閲フィルター、口座属性別損益通算ロジック、ウォッシュセール事前判定モジュール、および為替差益自動計算エンジン（ミリ秒処理）のプロトタイプが完成。特定銘柄の非推奨ロックおよび雑所得・税額の正確な即時出力が機能することを確認。

#### 4. 課題（Risks / Issues）と対策

- ※現在発生しているボトルネックと、その解決策・期限を明記します。

- 【課題】: 国内リプレース本命のAネット証券が、競合（AWS）との長期契約を残り2年残していることが判明。

- 【対策】: GWBの「データの重力（Egress料金）」および「GCPのミリ秒AI解析・米国株複雑税制・マルチ口座損益通算処理性能」を突く営業を強化しつつ、移行時コストを補填する特別なGCP移行インセンティブ（JUMPプログラム）の適用をCFOに別途申請する（期限：次月15日まで）。

#### 5. ネクストステップ（次週/次月の主要タスク）

- 金融庁担当参事官との公式面談の実施

- パートナー候補（大手証券）へのGWBフロントモック＆口座属性別損益通算・ウォッシュセール判定・為替差益自動計算機能のデモ実施

- 実証実験データ（マルチ境界値・確定申告CSV/PDF/XML出力）の日本側アーキテクチャへの同期テスト