# 13_ 👥 プロジェクト『TWB』各担当者のアサイン（役割分担）仕様書【v6改訂版】

本プロジェクトを「技術・ビジネス・リーガル・GR」の三位一体で迅速に推進するための、初期コアチームの体制図およびRACI（責任明確化）テンプレートである。

### 🏢 プロジェクト体制・役割一覧

| 役割（ロール） | 担当部門（推奨アサイン） | 主なミッション / 責任範囲 |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor （統括責任者） | 金融ソリューション部門長 （VP / Director クラス） | ・予算（CapEx/OpEx）の最終決定と執行責任 ・金融機関経営幹部（CEO/CFO）へのトップ面談および包括インフラ統合（IOWN等）に向けた社内政治・交渉の調整 |
| Project Manager （PM） | ビジネス開発部（BizDev） シニアマネージャー | ・全体の進捗管理、マイルストーン（金融庁公認・国内PoC完了）の達成責任 ・各部門（開発・法務・GR・営業）のハブ、課題の早期発見 |
| Legal & Compliance Lead （法務・コンプライアンス） | 法務部 / コンプライアンス班 | ・日本国内の独占禁止法、金融商品取引法（投資助言規制）、税制（暦年贈与・こどもNISA・全口座区分の損益通算/3年繰越控除・ミニマムタックス対策・米国ウォッシュセール回避・最高裁判例に準拠した為替差益算定）リスクの監査とカプセル化の検証 ・営業向けNGワードガイドラインの更新、全営業からの遵守誓約書の管理 |
| Government Relations Lead （行政・ロビー担当） | 政府・公共政策部 （GRチーム） | ・金融庁（FSA）、文科省等との強固なパイプ構築 ・金融庁「実証実験ハブ」への申請と折衝、オープン・プロバイダー・プロトコル（中立プロバイダー仕様）の合意獲得 |
| Technical Architect Lead （技術総括） | システムアーキテクチャ部門 プリンシパルエンジニア | ・純国産LLM「tsuzumi」および生成AIソリューション「LITRON（LITRON CORE / LITRON MAS）」を活用した「データの重力」基盤の設計 ・WebAssemblyによるフロント・エッジ処理、出力層の物理ロック（検閲フィルター）、国内全口座区分ルーティング＆損益通算/3年繰越控除、ミニマムタックス接近判定、米国ウォッシュセール追跡（Tax-Loss Harvesting）、最高裁判例対応・為替差益自動計算（移動平均法／総平均法）パイプラインおよびスマート電子贈与プロトコルの実装責任 |
| Sales & Partner Lead （アライアンス営業） | 金融機関担当営業チーム | ・ターゲット国内金融機関（メガバンク/ネット証券）へのアプローチ ・無料・戦略的低価格提供をフックとした、NTTグループの次世代コアインフラ（IOWN等）への包括リプレース商談の推進 |

### 📝 週次・月次進捗報告（ステータスレポート）フォーマット

経営陣（Sponsor/CFO）や関係各所に、プロジェクトの健康状態と「データの重力を活かしたインフラ奪取」の進捗をストレートに伝えるためのダッシュボード型レポートフォーマットである。

#### 📊 プロジェクト『TWB』進捗報告（ステータスレポート）

【報告日】 2026年 ＿＿ 月 ＿＿ 日（週次 / 月次）

【作成者】 プロジェクトマネージャー ＿＿＿＿ ＿＿＿＿

【総合ステータス】 🟢 GREEN（順調） / 🟡 AMBER（課題あり） / 🔴 RED（危機的状況）

#### 1. エグゼクティブ・サマリー（今週/今月の最重要トピック）

- ※経営陣が一目で状況を把握できるよう、3行以内で箇条書きします。

- （例）日本版フロントUIのモックが予定通り完成。金融庁OBを介した事前打診のルートを確保。

- （例）国内法務からの規約フィードバックを反映し、暦年贈与110万円/こどもNISA枠60万円税務ハードロック、全証券口座損益通算・3年繰越控除、ミニマムタックス、米国ウォッシュセール追跡、および為替差益20万円接近アラートのバリデーションテストは完全にGREENに移行。

#### 2. KPI達成状況（マイルストーン追跡）

| ターゲット目標 | 今期目標値 | 現在の実績 | 進捗率 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融庁ロビー | 実証実験ハブ申請（NTT-FSA-2026-001） | 事前相談枠の確保 | 50% | 🟢 順調 |
| ターゲット金融機関開拓 | アプローチ開始3社（国内） | 2社との非公式面談完了（ネット証券/メガバンク） | 66% | 🟢 順調 |
| TWBフロント開発 | UIモック完成（Wasmエッジ処理検証） | 完了（デモ可能状態） | 100% | 🟢 完了 |
| 将来のNTTインフラパイプライン | 見込みLTV 20億円分（IOWN等リプレース） | パイプライン創出 12億円 | 60% | 🟡 要注視 |

#### 3. 主要部門別の進捗状況

- 🏛️ 行政・ロビー（GR）:

  - 金融庁フィンテックハブ担当へのアプローチを開始。主文書に定義された『オープン・プロバイダー・プロトコル』による客観的中立表示の仕様が極めて好印象。次回、A4レジュメを提出予定。

- ⚖️ 法務・コンプライアンス:

  - 営業チーム向けの「NGワードガイドライン」を配布完了。独禁法リスク、金商法遵守、税務境界値制御、国内全口座損益通算/繰越控除、ミニマムタックス、ウォッシュセール、および最高裁判例に基づく為替差益算定ガイドラインの社内研修を来週実施。

- 💻 技術・開発:

  - 純国産LLM「tsuzumi」の出力検閲フィルター（物理ガードレール）のプロトタイプが完成。特定個別銘柄を推奨しないロック機能、110万円/60万円/為替差益20万円超過時の自動ホールド動線、および一般・特定・NISA間の損益通算・ウォッシュセール判定処理が正常に機能することを確認。

#### 4. 課題（Risks / Issues）と対策

- 【課題】: 国内リプレース本命のAネット証券が、競合他社メガクラウドとの長期割引契約を残り2年残していることが判明。

- 【対策】: TWBの「データの重力（Egress料金の肥大化）」およびマルチクラウド間の通信遅延によるAI性能低下を突く経済的合理性の提案は維持しつつ、移行時のコストハードルを相殺・補填するための「NTTグループ独自の包括的な移行支援プログラムやインフラ最適化ソリューション」の適用をCFOに別途申請する（期限：次月15日まで）。

#### 5. ネクストステップ（次週/次月の主要タスク）

- 金融庁担当参事官との公式面談の実施（公認ステータスの獲得推進）

- パートナー候補（国内大手証券）へのTWBフロントモック（お小遣いタイムトラベル・シミュレータ）のデモ実施

- 蓄積ログおよびマルチ口座・損益通算・ウォッシュセール・為替計算データを「LITRON」データ基盤へ安全に非同期リレーする、エッジ・バックエンド間の負荷テストの実施